ИНФОРМАЦИЯ

по участию в проекте

«Формирование комфортной городской среды»

на 01.07.2021г.

В 2021 году Прибрежнинское муниципальное образование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планирует реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории  п. Прибрежный, пер. Школьный, 9А.

Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики Иркутской области заключено 01.03.2021г. №25604440-1-2021-002.

Объем финансирования проекта по соглашению 1 883 600 руб. (из них средства федерального бюджета 1 275 042,58 руб. областного 382 157, 42 руб.,  местного 226 400,00 руб.).

Срок реализации мероприятий до 31.12.2021г.

Для реализации мероприятия по благоустройству территории заключены прямые договоры:

| 1 | ООО "Комбинат Братскжелезобетон" |  | приобретение бетонных плит и бортовых камней и доставка | №011-2021 от 25.02.2021 | 440 769,60 | Товар получен и оплачен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ООО "Спорт-Контур" |  | приобретение МАФов (футбольные ворота с баскетбольным щитом, волейбольные стойки) | №004-2021 от 26.02.2021 | 108 020,00 | Товар получен и оплачен |
| 3 | ООО ПК "Гамбит" |  | приобретение резинового покрытия и доставка | №14 от 15.02.2021 | 429 494,00 | Товар получен и оплачен |
| 4 | ООО ПК "Гамбит" |  | приобретение резинового покрытия и доставка | №22 от 26.02.2021 | 440 231,35 | Товар получен и оплачен |
| 5 | ООО "Сибирская заборостроительная компания" |  | приобретение и доставка ограждения | №нф-74 от 26.02.2021 | 430 075,05 | Товар получен и оплачен |
| 6 | МУП "ЖКХ Прибрежнинского МО" |  | установка оборудования (ограждения и МАФов) | №3 от 26.02.2021 | 35,010 | Работы не начаты, ведутся работы по подготовке пощадки |

В настоящее время выполнены работы: земляные, по укладке бортовых камней, ведутся работы по укладке тротуарных плит.  Оплата за данные работы за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Благоустройство».

30.06.2021г. общественную территорию посетили депутаты думы поселения, оценили проведенную работу.