Информация о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Прибрежнинского муниципального образования» на 2018-2024 годы

на 18.06.2020 г.

общественная территория, подлежащая благоустройству: Иркутская область Братский район п. Прибрежный ул. Молодежная,13

сумма средств 1688,7 тыс.руб.

На отчетную дату выполнено:

- Администрацией Прибрежнинского сельского поселения заключены договоры на приобретение доставку материалов (плиты тротуарные, бортовые камни), малых архитектурных форм (игровое, спортивное оборудование, лавочки, урны). Срок поставки: июнь 2020 года.

30 мая 2020 года получены малые архитектурные формы и уличные тренажеры на сумму 770,77 тыс. руб.

11 июня 2020 года получены лавочки, урны, информационный стенд.

Осуществляется поставка бетонных изделий (плитки, бордюры)

- В целях синхронизации мероприятий по благоустройству территории с иными муниципальными программами, в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Прибрежнинском муниципальном образовании» в настоящее время продолжается ремонт крыльца у центрального входа в здание Дома культуры, ремонт фундамента и отмостки.

| 01.05.2020 | 25.05.2020 | 05.06.2020 | 18.06.2020 |
| --- | --- | --- | --- |

- На территории, подлежащей благоустройству, работниками Администрации Прибрежнинского сельского поселения и МКУК «Прибрежнинский КДЦ Братского района» высажены саженцы деревьев и кустарников (ель, кедр, яблоня и др.) в рамках акции «Сад памяти». Обустроены ограждения вокруг высаженных саженцев.

| 25.05.2020 | 05.06.2020 |
| --- | --- |

- На территории, подлежащей благоустройству, проведен демонтаж старых игровых форм.

| 25.05.2020 | 05.06.2020 |
| --- | --- |

- Ведутся земляные работы (планировка территории, отсыпка), обустройству  места парковки.