**Информация о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Прибрежнинского муниципального образования» на 2018-2024 годы**

**на 18.06.2020 г.**




общественная территория, подлежащая благоустройству: Иркутская область Братский район п. Прибрежный ул. Молодежная,13

сумма средств 1688,7 тыс.руб.

На отчетную дату выполнено:

1. Администрацией Прибрежнинского сельского поселения заключены договоры на приобретение доставку материалов (плиты тротуарные, бортовые камни), малых архитектурных форм (игровое, спортивное оборудование, лавочки, урны). Срок поставки: июнь 2020 года.

30 мая 2020 года получены малые архитектурные формы и уличные тренажеры на сумму 770,77 тыс. руб.





11 июня 2020 года получены лавочки, урны, информационный стенд.



Осуществляется поставка бетонных изделий (плитки, бордюры)



1. В целях синхронизации мероприятий по благоустройству территории с иными муниципальными программами, в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Прибрежнинском муниципальном образовании» в настоящее время продолжается ремонт крыльца у центрального входа в здание Дома культуры, ремонт фундамента и отмостки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.05.2020 | 25.05.2020 | 05.06.2020 | 18.06.2020 |
| D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\IMG-796105c9c8e29a71b3bf9b9876945ad4-V.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\20200525_125844.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\Новая папка (2)\IMG-8e52a677c31c9ff35c5a106d0a5abdd3-V.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\18.06.2020\20200616_080138.jpg |
| D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\IMG-1453838b05f28206ee0e589734a52288-V.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\IMG-20200509-WA0062.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\Новая папка (2)\IMG-2a92167870e91b329c1f02314b0929f8-V.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\18.06.2020\20200616_080145.jpg |
|  |  |  |  |

1. На территории, подлежащей благоустройству, работниками Администрации Прибрежнинского сельского поселения и МКУК «Прибрежнинский КДЦ Братского района» высажены саженцы деревьев и кустарников (ель, кедр, яблоня и др.) в рамках акции «Сад памяти». Обустроены ограждения вокруг высаженных саженцев.

|  |  |
| --- | --- |
| 25.05.2020 | 05.06.2020 |
| D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\20200525_125004.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\Новая папка (2)\IMG-948d7e47383568c6eb9cdae5b506a094-V.jpg |

1. На территории, подлежащей благоустройству, проведен демонтаж старых игровых форм.

|  |  |
| --- | --- |
| 25.05.2020 | 05.06.2020 |
| D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\20200525_125930.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\Новая папка (2)\IMG-3b680b760da501b3e2d7127b16292c06-V.jpg |

1. Ведутся земляные работы (планировка территории, отсыпка), обустройству места парковки.



