**Информация о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Прибрежнинского муниципального образования» на 2018-2024 годы**

**на 25.05.2020 г.**

общественная территория, подлежащая благоустройству: Иркутская область Братский район п. Прибрежный ул. Молодежная,13

сумма средств 1688,7 тыс.руб.

На отчетную дату выполнено:

1. Администрацией Прибрежнинского сельского поселения заключены договоры на приобретение доставку материалов (плиты тротуарные, бортовые камни), малых архитектурных форм (игровое, спортивное оборудование, лавочки, урны). Срок поставки: июнь 2020года.
2. В целях синхронизации мероприятий по благоустройству территории с иными муниципальными программами, в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Прибрежнинском муниципальном образовании» в настоящее время продолжается ремонт крыльца у центрального входа в здание Дома культуры, ремонт фундамента и отмостки.

|  |  |
| --- | --- |
| 01.05.2020 | 25.05.2020 |
| D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\IMG-796105c9c8e29a71b3bf9b9876945ad4-V.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\20200525_125844.jpg |
| D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\IMG-1453838b05f28206ee0e589734a52288-V.jpg | D:\Документы\фото Прибрежный\ФСГС 01.05.2020\IMG-20200509-WA0062.jpg |

1. На территории, подлежащей благоустройству, работниками Администрации Прибрежнинского сельского поселения и МКУК «Прибрежнинский КДЦ Братского района» высажены саженцы деревьев и кустарников (ель, кедр, яблоня и др.) в рамках акции «Сад памяти».



1. На территории, подлежащей благоустройству, проводится демонтаж старых игровых форм.

