УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Прибрежнинского муниципального

образования

от  13 ноября 2014 г. №112

(внесены изменения

постановлением от 21.01.2016 №11,

постановлением от 10.01.2017 №5,

постановлением от 10.01.2018 №3,

постановлением от 11.01.2019 №7,

постановлением от 05.11.2019 №88,

постановлением от 10.01.2020 №6,

постановлением от 06.11.2020 №103,

постановлением от 26.01.2021 №9

постановлением от 20.09.2021 №66,

постановлением от 15.03.2022 №34

постановлением от 10.06.2022 №54)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

НА 2015 – 2024 ГОДЫ

п. Прибрежный, 2014 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

НА 2015-2024 ГОДЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Прибрежнинского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Население Прибрежнинского муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | 1.Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2023 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Дорожное хозяйство (приложение № 1 к муниципальной программе) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Годы | Всего, тыс.руб | В том числе: |
|  |  |  | Обл. б-т | Фед. б-т | Мест. б-т | Другие |
|  | 2015г. | 726,2 | 0 | 0 | 726,2 | 0 |
|  | 2016г. | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 |
|  | 2017г. | 1222,1 | 0 | 0 | 1222,1 | 0 |
|  | 2018г. | 3631,3 | 0 | 0 | 3631,3 | 0 |
|  | 2019г. | 3382,3 | 0 | 0 | 3382,3 | 0 |
|  | 2020г. | 5346,5 | 48,9 | 0 | 5297,6 | 0 |
|  | 2021г. | 3539,9 | 0 | 0 | 3539,9 | 0 |
|  | 2022г. | 2641 | 220,3 | 0 | 2420,7 | 0 |
|  | 2023г. | 5176,2 | 0 | 0 | 5176,2 | 0 |
|  | 2024г. | 2114,6 | 0 | 0 | 2114,6 | 0 |
|  | Всего: | 28855,1 | 269,2 | 0 | 28585,9 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к 2024г обеспечить: 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 68 тыс.кв.м. |

#### Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Территория Прибрежнинского муниципального образования расположена в южной части Братского района Иркутской области. Площадь поселения составляет 122622 га. Численность населения составляет  3237 чел. (на 01.01.2014г.). В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: д. Булак, д. Новое Приречье, п. Чистяково, п. Прибрежный. Административным центром является п. Прибрежный.

В настоящее время в муниципальной собственности Прибрежнинского муниципального находится 39,09 км автомобильных дорог общего пользования (далее - автомобильные дороги). Техническая категория автомобильных дорог – V.  Протяженность дорог с твердым покрытием (гравии) составляет 6,7 км. Удельный вес автомобильных дорог с грунтовым  покрытием составляет 83%, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

Для сохранения и развития дорог общего пользования  местного значения необходимо своевременное, полное и качественное  выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог. Выполнение работ зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В настоящее время Администрацией проведена работа по подготовке проектной сметной документации по 5 автомобильным дорогам со стоимостью в ценах на 01.04.2021 года:

-«Капитальный ремонт улицы от границы поселка (0км) до ул. Комарова в поселке Прибрежный Братского района, Иркутской области», сметная стоимость 85 420,20 тыс. руб.;

-«Капитальный ремонт ул. Трактовая от главной улицы до границы поселка в поселке Прибрежный Братского района, Иркутской области», сметная стоимость 23 612,19 тыс. руб.;

-«Капитальный ремонт ул. Мира в границах от поселка Школьный до ул. Трактовая в поселке   Прибрежный Братского района, Иркутской области», сметная стоимость 39 560,18 тыс. руб.;

-«Капитальный ремонт ул. Комарова в границах от переулка Школьный до главной улицы в поселке Прибрежный Братского района, Иркутской области», сметной стоимостью 33 936,20 тыс. руб.;

-«Капитальный ремонт переулка Школьный в границах от ул. Молодежная до ул. Профсоюзная в поселке Прибрежный Братского района, Иркутской области», сметная стоимость 52 343,43 тыс. руб..

Вышеуказанные проекты согласованы со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Учитывая ограниченные возможности бюджета сельского поселения реализовать проекты возможно только с привлечением средств  субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности.

Решить существующие проблемы планируется программными методами, путем целевого использования финансовых средств, их оптимального использования. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Прибрежнинском муниципальном образовании позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.

#### Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Целью муниципальной программы является - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

##### Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующей задачи:

1. Сохранение и развитие дорог общего пользования  местного значения.

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью муниципальной программы:

##### 1. подпрограмма: «Дорожное хозяйство».

##### Достижение выполнения цели муниципальной программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Срок реализации  муниципальной программы: 2015 – 2024 годы.

#### Раздел  3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Прибрежнинского сельского поселения;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы

#### Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 28855,1 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении  № 3  к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Прибрежнинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Прибрежнинского сельского поселения.

#### Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит к 2024г. достичь:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт -  68 тыс.кв.м.

Приложение  № 1

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании» на 2015-2024 годы.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2015-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» на 2015-2024годы

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Дорожное хозяйство |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Прибрежнинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Население Прибрежнинского муниципального образования |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2023 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Годы | Всего, тыс.руб: | В том числе по годам: |
|  |  |  | Обл.б-т | Фед.б-т | Мест.б-т | Другие |
|  | 2015г. | 726,2 | 0 | 0 | 726,2 | 0 |
|  | 2016г. | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 |
|  | 2017г. | 1222,1 | 0 | 0 | 1222,1 | 0 |
|  | 2018г. | 3631,3 | 0 | 0 | 3631,3 | 0 |
|  | 2019г. | 3382,3 | 0 | 0 | 3382,3 | 0 |
|  | 2020г. | 5346,5 | 48,9 | 0 | 5297,6 | 0 |
|  | 2021г. | 3539,9 | 0 | 0 | 3539,9 | 0 |
|  | 2022г. | 2641 | 220,3 | 0 | 2420,7 | 0 |
|  | 2023г. | 5176,2 | 0 | 0 | 5176,2 | 0 |
|  | 2024г. | 2114,6 | 0 | 0 | 2114,6 | 0 |
|  | Итого: | 28855,1 | 269,2 | 0 | 28585,9 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | к 2024г. обеспечить: 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 68 тыс.кв.м. |

#### Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

##### Целью подпрограммы является  сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения.

##### Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:

##### 1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения.

##### Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей   подпрограмме.

Срок реализации  муниципальной  подпрограммы: 2015 – 2024 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 28855,1 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в приложении №2 к настоящей подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2024г. обеспечить:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 68 тыс.кв.м.

Приложение № 1 к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2015-2024 годы муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании» на 2015-2024 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ  «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  НА 2015-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА  2015-2024 ГОДЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г.-2024г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | Тыс.кв.м. | 26,8 | 36 | 44 | 52 | 55 | 60 | 64 | 66 | 67 | 68 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к подпрограмме "Дорожное хозяйство" на 2015-2024 годы муниципальной программы"Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании" на 2015-2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" на 2015-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" НА 2015-2024 ГОДЫ |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения. |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Прибрежнинского муниципального образования | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 21970,5 | 726,2 | 1075 | 1222,1 | 3631,3 | 3382,3 | 5346,5 | 3539,9 | 932,6 | 0 | 2114,6 |
|  |  |  | Областной б-т | 269,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,9 |  | 220,3 |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 21701,3 | 726,2 | 1075 | 1222,1 | 3631,3 | 3382,3 | 5297,6 | 3539,9 | 712,3 | 0 | 2114,6 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание, в т.ч. разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов, разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Прибрежнинского муниципального образования |  | Всего: | 13530,1 | 608,2 | 200 | 947,6 | 2707,6 | 1753,7 | 2935 | 2987 | 333,7 | 0 | 1057,3 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 13530,1 | 608,2 | 200 | 947,6 | 2707,6 | 1753,7 | 2935 | 2987 | 333,7 | 0 | 1057,3 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Прибрежнинского муниципального образования |  | Всего: | 248 | 0 | 200 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 248 | 0 | 200 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Прибрежнинского муниципального образования |  | Всего: | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Прибрежнинского муниципального образования |  | Всего: | 7366,4 | 118 | 575 | 274,5 | 197,7 | 1580,6 | 2411,5 | 552,9 | 598,9 | 0 | 1057,3 |
|  |  |  |  | 269,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 0 | 220,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 7097,2 | 118 | 575 | 274,5 | 197,7 | 1580,6 | 2362,6 | 552,9 | 378,6 | 0 | 1057,3 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Приобретение техники |  | Всего: | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Прибрежнинского муниципального образования («Капитальный ремонт улицы от границы поселка (0км) до ул. Комарова в поселке Прибрежный Братского района, Иркутской области»,.;«Капитальный ремонт ул. Трактовая от главной улицы до границы поселка в поселке Прибрежный Братского района, Иркутской области», «Капитальный ремонт ул. Мира в границах от переулка Школьный до ул. Трактовая в поселке Прибрежный Братского района, Иркутской области», «Капитальный ремонт ул. Комарова в границах от переулка Школьный до главной улицы в поселке Прибрежный Братского района, Иркутской области»,«Капитальный ремонт переулка Школьный в границах от ул. Молодежная до ул. Профсоюзная в поселке Прибрежный Братского района, Иркутской области» | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 6884,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708,4 | 5176,2 | 0 |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный б-т | 6884,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708,4 | 5176,2 | 0 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 28855,1 | 726,2 | 1075 | 1222,1 | 3631,3 | 3382,3 | 5346,5 | 3539,9 | 2641 | 5176,2 | 2114,6 |
|  | Областной б-т |  |  | 269,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 0 | 220,3 | 0 | 0 |
|  | Федеральный б-т |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный б-т |  |  | 28585,9 | 726,2 | 1075 | 1222,1 | 3631,3 | 3382,3 | 5297,6 | 3539,9 | 2420,7 | 5176,2 | 2114,6 |
|  | Другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании» на 2015-2024 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2024 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | Тыс.кв.м. | 26,8 | 36 | 44 | 52 | 55 | 60 | 64 | 66 | 67 | 68 |

Приложение  №3

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании»

на 2015-2024 год

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании» |
| Всего, в том числе: | 28855,1 | 726,2 | 1075 | 1222,1 | 3631,3 | 3382,3 | 5346,5 | 3539,9 | 2641 | 5176,2 | 2114,6 |
| Областной бюджет | 269,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 0 | 220,3 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 28585,9 | 726,2 | 1075 | 1222,1 | 3631,3 | 3382,3 | 5297,6 | 3539,9 | 2420,7 | 5176,2 | 2114,6 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» |
| Всего, в том числе: | 28855,1 | 726,2 | 1075 | 1222,1 | 3631,3 | 3382,3 | 5346,5 | 3539,9 | 2641 | 5176,2 | 2114,6 |
| Областной бюджет | 269,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 0 | 220,3 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 28585,9 | 726,2 | 1075 | 1222,1 | 3631,3 | 3382,3 | 5297,6 | 3539,9 | 2420,7 | 5176,2 | 2114,6 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Прибрежнинского

муниципального образования  _____________                                  А.И. Гигель