|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Прибрежнинского МО на 2019-2032гг. | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятий и инвестпроектов | Наименование МЦП, ГОСПРОГРАММЫ, (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, млн. руб.: | | | | | | Мощность | Экономический эффект (прибыль, | Создаваемые рабочие места, ед. | Ответственный исполнитель |  |
|  | Всего | в том числе по источникам: | | | | | (в соответ-ствующих единицах) | млн. руб.) |  |
|  | ФБ | ОБ | МБ | | Собственные средства |  |  |  |
|  | средства |  |  |  |
| **1. Промышленность** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2. Сельское хозяйство** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Развитие зернового производства ООО "Рассвет" пос. Прибрежный |  | 2019 | 6,000 | 0,000 | 3,000 | | 0,000 | 3,000 | Объемы к 2020 г.: - посевные площади- 3500га; -валовый сбор зерновых культур - 7193тонн | 13,91 | 0 | Директор ООО "Рассвет" -  Терентьев Алексей Николаевич |  |
| 2020 | 5,000 | 0,000 | 2,500 | | 0,000 | 2,500 | 18,21 | 1 |  |
| 2021 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **11,000** | **0,000** | **5,500** | | **0,000** | **5,500** | **32,12** | **1** |  |
| 2.2. | Развитие зернового производства ИП Глава КФХ Комаров А.Т. д.Новое Приречье | 2019 | 7,430 | 0,000 | 3,720 | | 0,000 | 3,720 | Объемы к 2020 г. : - посевные площади - 2027га, - валовый сбор зерновых культур - 5704 тонн | 13,25 | 1 | Глава крестьянского(фермерского) хозяйства Комаров Александр Трифонович |  |
| 2020 | 5,640 | 0,000 | 2,820 | | 0,000 | 2,820 | 14,68 | 1 |  |
| 2021 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **13,070** | **0,000** | **6,540** | | **0,000** | **6,540** | **27,93** | **2** |  |
| 2.10. | Развитие комбикормового производства ИП Глава КФХ "Комаров А.Т." , д. Новое Приречье | 2019 |  |  |  | |  |  | Объемы к 2020 г.: - производство комбикорма - 50т. |  |  | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства - Комаров Александр Трифонович |  |
| 2020 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** | **0,000** |  |  |  |
| **Итого по разделу "Сельское хозяйство":** | | | 2019 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **24,07** | **0** | **12,04** | | **0** | **12,04** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Транспорт и связь** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог: подъезд к п.Бурнинская Вихоря, п. Луговой, п. Прибрежный, п. Сосновый | муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в МО "Братский район" | 2019 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2022 | 3,000 |  |  | 3,000 | |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2025-2032 | 14,000 |  |  | 14,000 | |  |  |  |  |
| **Итого** | **17,000** | **0,000** | **0,000** | **17,000** | | **0,000** |  |  |  |
| 4 | Постановка на кадастровый учет бесхозяйных дорог (от п.Озерный до п.Наратай, от переправы "Большеокинское-Озерный" до п.Озерный, от автодороги "Вилюй" до п.Прибрежный) | муниципальная программа "Муниципальная собственность и земельные правоотношения" | 2019 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу: "Транспорт и связь"** |  | **2019** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2021** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2022** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2025-2032** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **17,000** | **0,000** | **0,000** | **17,000** | | **0,000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **3. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей сельских послений |  | 2019 | 1,57 | 0 | 1,46 | 0,11 | | 0 | 10,5 км | 1,05 | 0 | Администрации поселений |  |
| 2020 | 1,65 | 0 | 1,53 | 0,12 | | 0 |  |
| 2021 | 1,72 | 0 | 1,6 | 0,12 | | 0 |  |
| 2022 | 1,8 | 0 | 1,67 | 0,13 | | 0 |  |
| 2023 | 1,87 | 0 | 1,74 | 0,13 | | 0 |  |
| 2024 | 1,95 | 0 | 1,81 | 0,14 | | 0 |  |
| 2025-2032 | 2,1 | 0 | 1,95 | 0,15 | | 0 |  |
| **итого** | **12,66** | **0** | **11,76** | **0,9** | | **0** |  |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей сельских поселений | 2019 | 5,25 | 0 | 4,88 | 0,37 | | 0 | 10,5 км | 1,05 | 0 | Администрации поселений |  |
| 2020 | 5,51 | 0 | 5,12 | 0,39 | | 0 |  |
| 2021 | 5,75 | 0 | 5,35 | 0,4 | | 0 |  |
| 2022 | 6 | 0 | 5,58 | 0,42 | | 0 |  |
| 2023 | 6,24 | 0 | 5,8 | 0,44 | | 0 |  |
| 2024 | 6,46 | 0 | 6 | 0,46 | | 0 |  |
| 2025-2032 | 6,75 | 0 | 6,28 | 0,47 | | 0 |  |
| **итого** | **41,96** | **0** | **39,01** | **2,95** | | **0** |  |
| 3 | Устройство систем очистки питьевой воды сельских поселений |  | 2019 | 1,184 | 0 | 0,674 | 0,51 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений |  |
| 2020 | 1,236 | 0 | 0,706 | 0,53 | | 0 |  |
| 2021 | 1,298 | 0 | 0,738 | 0,56 | | 0 |  |
| 2022 | 1,35 | 0 | 0,77 | 0,58 | | 0 |  |
| 2023 | 1,402 | 0 | 0,802 | 0,6 | | 0 |  |
| 2024 | 1,464 | 0 | 0,834 | 0,63 | | 0 |  |
| 2025-2032 | 1,516 | 0 | 0,866 | 0,65 | | 0 |  |
| **итого** | **9,45** | **0** | **5,39** | **4,06** | | **0** |  |
| 4 | Разработка проекта охраны санитарной зоны питьевого источника сельских поселений | 2019 | 1,44 | 0 | 1,19 | 0,25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений |  |
| 2020 | 1,5 | 0 | 1,4 | 0,1 | | 0 |  |
| 2021 | 1,58 | 0 | 1,47 | 0,11 | | 0 |  |
| 2022 | 1,65 | 0 | 1,53 | 0,12 | | 0 |  |
| 2023 | 1,71 | 0 | 1,59 | 0,12 | | 0 |  |
| 2024 | 1,78 | 0 | 1,66 | 0,12 | | 0 |  |
| 2025-2032 | 1,85 | 0 | 1,72 | 0,13 | | 0 |  |
| **итого** | **11,51** | **0** | **10,56** | **0,95** | | **0** |  |
| 5 | Разработка проекта оборудования охраны санитарной зоны сельских поселений | 2019 | 0,18 | 0 | 0,17 | 0,01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений |  |
| 2020 | 0,18 | 0 | 0,17 | 0,01 | | 0 |  |
| 2021 | 0,193 | 0 | 0,18 | 0,013 | | 0 |  |
| 2022 | 0,204 | 0 | 0,19 | 0,014 | | 0 |  |
| 2023 | 0,215 | 0 | 0,2 | 0,015 | | 0 |  |
| 2024 | 0,22 | 0 | 0,205 | 0,015 | | 0 |  |
| 2025-2032 | 0,226 | 0 | 0,21 | 0,016 | | 0 |  |
| **итого** | **1,418** | **0** | **1,325** | **0,093** | | **0** |  |
| 6 | Строительство, реконструкция и ремонт электрических сетей и трансформаторных подстанций в г.Вихоревка, п.Добчур, п.Харанжино, с.Илир, п.Прибойный, п.Зяба, п.Прибрежный и др. | Инвестиционные программы сетевых организаций (ОАО «ИЭСК», ЗАО «БЭСК») | 2019 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | | 1,54 | 1,78 км | 1,35 | 0 | ОАО «ИЭСК», ЗАО «БЭСК» |  |
| 2020 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | | 1,66 | 2,0 км |  |
| 2021 | 1,78 | 0 | 0 | 0 | | 1,78 | 1,8 км |  |
| 2022 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | | 1,9 | 2,5 |  |
| 2023 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | | 1,5 | 1,7 км |  |
| 2024 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | | 1,5 | 1,7 км |  |
| 2025-2032 | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 23,5 км |  |
| **итого** | **25,88** | **0** | **0** | **0** | | **25,88** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу: "Жилищно-коммунальное хозяйство"** |  | **2019** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **2021** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **2022** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **2025-2032** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Итого** | **102,878** | **0** | **68,045** | **8,953** | | **25,88** |  | **3,45** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **4. Образование** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт МКОУ "Илирская СОШ №2" п.Прибрежный | Муниципальная программа "Развитие образования Братского района" | **Итого** | **8,000** | **0,000** | **0,000** | **7,500** | | **0,500** |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,500 |  |  |  | | 0,500 |  |  |  |  |
| 2020 | 1,500 |  |  | 1,500 | |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 | 6,000 |  |  | 6,000 | |  |  |  |  |  |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт, МКДОУ "Ручеек" п.Прибрежный | Муниципальная программа "Развитие образования Братского района" | **Итого** | **6,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** | | **4,000** |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1,500 |  |  | 1,500 | |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,500 |  |  | 0,500 | |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 | 4,000 |  |  |  | | 4,000 |  |  |  |  |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт, МКОУ "Приреченская ООШ" д.Новоприречье | Муниципальная программа "Развитие образования Братского района" | **Итого** | **5,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** | | **3,000** |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1,000 |  |  |  | | 1,000 |  |  |  |  |
| 2020 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2,000 |  |  |  | | 2,000 |  |  |  |  |
| 2023 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 | 2,000 |  |  | 2,000 | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу "Образование":** |  | **2019** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2021** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2022** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2025-2032** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **19,000** | **0,000** | **0,000** | **11,500** | | **7,500** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **5. Культура** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Строительство КДЦ (п. Приречье, п.Тарма, п.Зяба) на 100 мест | ФЦП "Культура РФ 2012-2018гг." | 2019 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,000 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 | 101,400 | 69,000 | 30,000 | 2,400 | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **101,400** | **69,000** | **30,000** | **2,400** | | **0,000** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу: "Культура"** |  | **2019** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2021** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2022** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2025-2032** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **101,400** | **69,000** | **30,000** | **2,400** | | **0,000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **6. Здравоохранение** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Строительство ФАП | Гос.программа ИО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия" на 2014-2020 годы | 2019 | 15,6 |  | 15,6 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2032 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **15,6** | **0** | **15,6** | **0** | | **0** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** |  | **2019** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2021** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2022** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2025-2032** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **15,6** | **0** | **15,6** | **0** | | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **7. Охрана окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ** |  | **2019** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2020** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2021** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2022** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2023** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2024** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2025-2032** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Итого** | 279,95 | 69,000 | 137,73 | 39,853 | | 57,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |